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Compte-rendu de la réunion 1 du projet

" Développement d'un module BD pour le projet Euromaster "
Mardi 21 octobre 2003

	Présents (8 personnes) : Claudine Toffolon, Bénédicte Talon, Bruno Warin, Eric Ramat, Philippe Blangi, Nicolas Paris, Nicolas Démaret, Philippe Lavoisier

	Points abordés :

1. Présentation des différents membres du projet

2. Contexte du projet

3. Mode de travail

4. Problème de traduction

5. Les cours à dispenser

6. Les divergences d'opinion

7. Renseignements temporels et financiers

	Rédacteur : Philippe Lavoisier
	Relecteur : Nicolas Démaret

	Début de séance : 10h05
	Fin de séance : 11h25

	
	




1 - Présentation des différents membres du projet

La réunion débute par la présentation des personnes présentes, et qui ont un rôle dans le projet Euromaster :
· Claudine Toffolon : maître de conférence à l'IUP, spécialisée en BD

· Bénédicte Talon : maître de conférence à l'IUT, spécialisée en BD

· Bruno Warin : maître de conférence à l'IUT

· Eric Ramat : maître de conférence à l'IUP, spécialisé en POO

· Philippe Blangi : étudiant à l'IUP, travaille sur la partie POO du projet

· Nicolas Paris : étudiant à l'IUP, travaille sur la partie POO du projet

· Nicolas Démaret : étudiant à l'IUP, travaille sur la partie BD du projet

· Philippe Lavoisier : étudiant à l'IUP, travaille sur la partie BD du projet

2 - Contexte du projet

Dans le cadre de l'Interreg, un master européen a été créé grâce à la collaboration des français, belges et anglais : c'est l'Euromaster. Il s'agit d'un diplôme préparé en ligne et à distance ; il y a actuellement six étudiants inscrits pour 2004.

L'ULCO a été chargée, pour le site internet de ce diplôme, de la création des cours de POO et de BD. Le module Objet doit être opérationnel pour janvier 2004 (date de commencement de ce module dans le cadre du master).

Le module BD doit être opérationnel pour avril 2004, c'est la mission de notre projet annuel, le nom du projet est BDLine03.
3 - Mode de travail

Il existe actuellement une plate-forme s'organisant comme un outil de gestion des documentations pour l'IUP et l'IUT : il s'agit de mepulco (Méthode d'Encadrement des Projets de l'ULCO).

Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu ; afin de faciliter la communication entre tous les membres du projet, une liste des adresses mail des différents membres est dressée, et sera mise à disposition de chacun :

· Claudine Toffolon : toffolon@lil.univ-littoral.fr
· Bénédicte Talon : talon@iutcalais.univ-littoral.fr
· Bruno Warin : warin@ iutcalais.univ-littoral.fr
· Eric Ramat : ramat@lil.univ-littoral.fr
· Nicolas Démaret : demaret.lavoisier@laposte.net
· Philippe Lavoisier : demaret.lavoisier@laposte.net
Pour permettre un meilleur échange des données, il faudra mettre en place une plate-forme où pourront être hébergés tous les documents nécessaires pour la gestion du projet (rapports de réunions, adresses des participants, dates des réunions).

Il est à notre charge d'implanter une plate-forme (qui pourrait être nommée www.bdline03.free.fr), sur le modèle du site mepulco.free.fr qui permet l'échange d'informations et de documents. Le site devra mettre à disposition les comptes-rendus de réunions, et mettre en évidence la date de la prochaine réunion.

De même il faudra mettre en place une plate-forme pour héberger le projet, en attente d'un serveur définitif au sein de l'université, et qui sera géré par la cellule NTE
. C'est également cette cellule qui devrait s'occuper de la protection des modules qui seront mis en place. Ce site pourrait être nommé www.bd.free.fr ou www.bdeuromaster.free.fr, selon les disponibilités offertes, afin de respecter une certaine charte nominative adoptée pour la partie POO du projet (www.oop.free.fr).

4 - Problème de traduction

Bénédicte et Bruno s'interrogent sur la traduction du site. En effet, le projet aboutira à la mise en place des cours, dans une version française, mais il faudra en prévoir une version anglaise. Eric approuve ce souci, et Bruno propose de payer des professionnels afin de traduire les cours ; monsieur Ramat est intéressé, mais doit d'abord se pencher sur le budget qui peut être investi dans cette démarche. De son côté, monsieur Warin va s'intéresser au coût engendré par l'appel à un traducteur.

5 - Les cours à dispenser

Notre projet annuel concerne la mise en place de cours de BD, ceci selon une certaine charte graphique, adoptée pour le cours de POO (consultable sur www.oop.free.fr).

Le contenu devra être découpé, c'est-à-dire que chaque élément de cours correspondra à une notion fondamentale.

Le cours sera illustré par des exemples, et devra proposer des exercices aux étudiants. Eric explique les différences entre trois types d'exercice :
· les exercices qui proposent des éléments de réponse, ou qui proposent directement les corrigés

· les exercices à préparer individuellement et à rendre, le tuteur pourrait de plus renvoyer un corrigé type de l'exercice, mais cette option reste à définir

· les exercices à réaliser en interaction avec le tuteur, à l'aide d'un genre de forum qui permettrait de guider les étudiants, mais cette méthode pose des problèmes. Bénédicte propose la mise en place d'horaires communs de présence, mais monsieur Ramat est sceptique sur cette idée à cause de la différence des mœurs entre les belges, anglais et français.

Dans le but de répondre au projet et de satisfaire les futurs étudiants de l'Euromaster, il faudra trouver un compromis entre la mise en place d'un cours complet et la présentation d'un cours synthétique.

Après une parenthèse concernant les divergences d'opinion au sein du projet Euromaster (cf. partie suivante), le sujet de la réunion revient sur la partie cours du projet.

Bénédicte et Claudine proposent, dans le cadre du cours de BD, la création de références sur des livres ou sites particulièrement intéressants pour le suivi du cours.

Il faudra de plus s'assurer que les étudiants aient bien acquis les concepts proposés, et définir dans quelle mesure ces concepts seront enseignés.

Bénédicte s'interroge alors sur les compétences à acquérir par le biais du module BD. Claudine explique que le cours devra être basé sur les bases de données relationnelles, et permettre aux étudiants de savoir créer et administrer des bases de données. Il devront acquérir des connaissances en SQL. A ce sujet, l'interrogation est de savoir si les étudiants seront formés à SQL sur papier ou s'ils pourront l'être dans un environnement réel grâce notamment à MySQL et EasyPHP. Madame Talon souligne qu'elle pourra mettre à disposition les cours qu'elle dispense sur Oracle. Les compétences pourront, de plus, aborder les bases de données orientées objet (nécessitant alors le module POO en pré-requis), ou les bases de données réparties.

Le site belge bb.khbo.be met à disposition les programmes pour l'Euromaster, ceci par l'intermédiaire de la plate-forme BlackBoard de Microsoft (cet outil sera d'ailleurs le sujet de la prochaine réunion, où monsieur Ramat nous fera une démonstration).

C'est cette plate-forme qui fera le lien avec les sites mis en place pour les différents modules développés.

Les cours étant découpés en notions, monsieur Warin s'intéresse à la façon dont les cours sont accessibles. Eric explique que chaque cours est accessible seulement après avoir validé le cours précédent, c'est ce qui sera en place dans le module POO. Une autre proposition serait de donner l'accès aux cours selon certaines périodes.

Pour chaque module, les développeurs devront définir le mode d'évaluation, sachant que la note sera basée à 50% sur les travaux rendus, et à 50% sur un examen. Il fera partie du projet de définir les modalités de ces deux points.

Un autre souci est de mettre à disposition des étudiants l'environnement nécessaire aux applications pratiques de leurs cours. Il faudrait donc prévoir les outils utiles, et les réunir sur un CD. Cependant ceci devrait être assez rapide, dans la mesure où l'idéal est que ce CD contienne les outils pour tous les modules, et que les premiers modules débutent en janvier. La décision devra donc être prise le plus tôt possible pour permettre aux belges (probables distributeurs du CD aux étudiants) de réaliser ce CD.

6 - Les divergences d'opinion

Au cours de la réunion, monsieur Ramat a pu faire part de ses impressions quant aux opinions partagées par les acteurs du projet Euromaster. En effet, il explique que les cours administrés par les anglais et les belges seront plus basés sur la philosophie des notions abordées plutôt que sur le détail. Leur idée est de former des étudiants qui ne maîtrisent pas nécessairement tous les sujets, mais qui acquièrent une culture qui leur permettra de manager.

Eric précise, de plus, que les partenaires anglais et belges font partie du milieu privé, ce qui expliquerait que leur motivation soit plus centrée sur le profit que sur la qualité des cours enseignés.

7 - Renseignements temporels et financiers

Monsieur Ramat commence par préciser qu'un regroupement est prévu en milieu de parcours de l'Euromaster, qui permettra à tous les acteurs de se rencontrer et de discuter de diverses questions.

Madame Toffolon aborde ensuite le sujet de la rémunération. En effet, les anglais, belges et français disposent d'une enveloppe budgétaire pour la mise en place du projet Euromaster. Ainsi, les modules POO et BD ont été estimé à 400 heures de réalisation, à 10 euros par heure ; cette base de calcul repose sur une évaluation à 150 heures de production (mise en place) et 50 heures de tutorat pour chacun des modules.

Le module BD sera enseigné pendant dix semaines pour un volume de 50 heures et débutera à la mi-avril. Une interrogation est encore posée sur le nombre de tuteurs, sachant que le tuteur sera responsable de l'encadrement des exercices et de l'évaluation des exercices et examen.

L'Euromaster est prévu pour trente étudiants, à l'heure actuelle, seuls six étudiants belges sont inscrits.

Bénédicte s'interroge sur la date effective de disposition du module BD, en effet il doit être opérationnel en avril, mais il faudra songer à la traduction du module dans sa version anglaise.



Travail à réaliser :
· Le compte-rendu de réunion

· La mise en place de la plate-forme de gestion de projet

· La mise en place de la plate-forme d'hébergement du projet

Date de la prochaine réunion : le mercredi 05 novembre 2003 à 9h00

� Base de Données


� Programmation Orientée Objet


� Nouvelles Technologies Educatives





